ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ

| г. Москва |  | «25» июля 2019 г. |
| --- | --- | --- |

ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР», именуемое далее — «Заказчик», в лице Директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «ХорошийПодрядчик», именуемое далее «Подрядчик», в лице Генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик выполняет Работы по реконструкции конюшенного комплекса Заказчика собственными и/или привлеченными силами, используя оборудование и материалы Заказчика (далее — «Работы»).

Заказчик должен принимать результаты Работ и оплачивать их в соответствии с условиями Договора.

  - Состав Работ, предусмотренных в пункте 1.1. Договора, требования к их выполнению установлены Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к Договору.

  - Срок выполнения Работ: с 1 августа 2019 г. по 30 ноября 2019 г. Сроки выполнения отдельных этапов Работ установлены Календарным планом, являющимся Приложением № 2 к Договору.

- УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

  - Подрядчик обязуется:

    - Выполнять Работы в соответствии с условиями Договора, Технического задания и Календарного плана.

    - Обеспечить качественное выполнение Работ и своевременное представление в рамках работы документов и отчетов, а именно:

- Отчеты о выполнении этапов Работ.

- Итоговый Акт выполненных работ.

    - Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки в выполненных Работах.

  - «ЗАКАЗЧИК» обязуется:

    - Обеспечить оплату выполненных Работ по настоящему Договору в соответствии с условиями Договора.

    - Обеспечить своевременную приемку выполненных Работ.

    - Представить утвержденный план Работ на период действия договора в течение 15 рабочих дней после заключения настоящего Договора;

    - Ежемесячно представлять заказ-наряд на выполнение Работ не позднее, чем за  10 рабочих дней до начала Работ;

    - Передавать Подрядчику документацию необходимую для выполнения Работ.

    - Своевременно оказывать всю необходимую поддержку и передавать информацию Подрядчику, которая может потребоваться для выполнения обязательств по настоящему Договору;

    - Не позднее, чем за пять (пять) рабочих дней до начала выполнения очередного этапа Работ, установленного Календарным планом, поставлять все необходимые материалы и технические приспособления для проведения Работ очередного этапа.

  - Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств, для своевременного принятия мер по устранению выявленных недостатков.

  - В случае возникновения препятствий для выполнения Работ с соблюдением действующих правил безопасного ведения работ, Подрядчик вправе приостановить Работы с незамедлительным уведомлением об этом Заказчика, прилагая при этом разумные усилия для устранения возникших препятствий.

  - Заказчик может в любое время дать указание «ПОДРЯДЧИКУ» временно приостановить Работы частично или полностью в случае нарушения ТП, ОТ и ООС.

  - При наличии недостатков в качестве Работ, Заказчик имеет право потребовать исправления недостатков за счет Подрядчика в согласованные Сторонами сроки.

  - При выполнении Работ по настоящему Договору Стороны обязуются своевременно и добросовестно выполнять обязательства, принятые на себя в соответствии с настоящим Договором.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек в т.ч. НДС в размере 20%.

  - Стоимость Работ по данному Договору определяется в соответствии со Сметой (Приложение № 3).

  - Оплата выполненных Работ будет произведена в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

  - Простой по вине Заказчика подлежит оплате в размере 100% стоимости часа вынужденного простоя. Стоимость Часа вынужденного простоя определяется в соответствии со Сметой (Приложение №3) но не более 75% от стоимости часа работ.

  - Простои по вине Заказчика имеет место, когда:

- отсутствует разрешительная, проектная, иная документация, обеспечиваемая Заказчиком;

- отсутствует необходимое оборудование и/или материалы.

  - Дополнительные работы оплачиваются на основании условий дополнительных соглашений.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за неисполнение и за ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае допущения Заказчиком  просрочки оплаты стоимости выполненных работ, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки платежа.

  - В случае допущения Подрядчиком просрочки выполненного объема работ Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика пени в размере 0,01% от стоимости несвоевременно выполненного объема.

  - Взыскание неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных применимым правом и/или Договором за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

  - Требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Стороны, предъявляющей такое требование. Письменное требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) направляется другой Стороне по факсу, с последующей отправкой курьерской почтой и получением подтверждения о вручении требования или почтовым отравлением с уведомлением о вручении. При отсутствии надлежащим образом оформленного требования неустойки (штрафы, пени) не начисляются и не уплачиваются.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. В случае, если Стороны не могут разрешить спорные вопросы посредством переговоров, то такие спорные вопросы будут рассматриваться в Арбитражном суде города Москвы.

- ОБСТОЯТЕЛЬТСВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон не в состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами и которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 (пятнадцати) календарных дней проинформировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по настоящему Договору.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной и неотъемлемой частью.

  - Настоящий Договор составлен и подписан на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2019г.

- ПРИЛОЖЕНИЯ:

  - Техническое задание;

  - Календарный план;

  - Смета

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

| «ЗАКАЗЧИК» |  | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- | --- |
| ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР» ИНН/КПП 0000000000/111111111 ОГРН 2222222222222 адрес: г. Москва, 3-й бюджетный проезд, д.1, тел.: (495) 123-45-67, факс: (495) 898-76-54, Банковские реквизиты: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Директор _______________/Иванов И.И. |  | ООО «ХорошийПодрядчик» ИНН/КПП 0000000000/111111111 ОГРН 2222222222222 адрес: г. Москва, ул. Хорошая, д.2, тел.: (495) 123-45-67, факс: (495) 898-76-54, Банковские реквизиты: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Генеральный директор ____________/Петров П.П. |